Sommerprüfung 2026

Ausbildungsberuf

Fachinformatiker/in Systemintegration

Prüfungsbezirk

Nürnberg für Mittelfranken

Herr Ioannis Kiourtzidis

Prüflingsnummer: 15817503

E-Mail: kiourzidis.jiannis@gmail.com, Telefon: +49 176 57933847

Ausbildungsbetrieb: Bissantz und Company GmbH

Projektbetreuer: Herr Onur Dervis

Email: onur.dervis@bissantz.de, Telefon: +49 911 935536-536

Thema der Projektarbeit

Aufbau einer virtuellen IT-Infrastruktur zur Implementierung eines zentralen Monitoring-Systems

Abgabedatum:

1 Thema der Projektarbeit

Aufbau einer virtuellen IT-Infrastruktur zur Implementierung eines zentralen Monitoring-Systems

2 Geplanter Bearbeitungszeitraum

Beginn: Datum

Ende: Datum

3 Projektbeschreibung

Im Unternehmen wird die IT-Infrastruktur vollständig virtualisiert betrieben.

Für das Monitoring kommt derzeit PRTG Network Monitor zum Einsatz, eine

kommerzielle Lösung mit lizenzabhängigen Kosten. Die IT-Abteilung möchte

kosteneffiziente Open-Source-Alternativen evaluieren.

Ist-Zustand:

PRTG überwacht ca. 15 VMs und physische Systeme mit Standard-Sensoren (CPU,

RAM, Disk, Ping). Die Lizenz ist auf 100 Sensoren begrenzt, was bei wachsender

Infrastruktur problematisch wird. Nachteile: steigende Lizenzkosten,

eingeschränkte Dashboard-Anpassung, keine flexiblen Custom-Metriken.

Projektziel:

Aufbau einer Proof-of-Concept-Umgebung zur Evaluierung von Prometheus/Grafana

als Alternative zu PRTG. Auf einem vorhandenen Hyper-V-Host wird eine

Testumgebung mit repräsentativen VMs erstellt und mit Prometheus/Grafana

überwacht.

Projektumfang:

Neu zu erstellen:

- FTP-Server (Windows VM)

- Webserver (Linux VM)

- Prometheus + Grafana (Linux VM)

Bereits vorhanden (nicht Teil des Projekts):

- Host-System mit Windows Server 2022 und Hyper-V

- Virtuelles Netzwerk

Technische Einschränkungen:

- Hardware-Limits des Host-Systems

- Kompatibilität mit Windows Server 2022

- Verfügbarkeit von Prometheus Exporters für Windows/Linux

Aufgabe des Auszubildenden:

Konzeption eines Monitoring-Ansatzes, Auswahl relevanter Metriken und Alert-

Strategien, Implementierung von Prometheus/Grafana, Erstellung individueller

Dashboards, fundierte Evaluierung im Vergleich zu PRTG mit Handlungsempfehlung.

Übergabe: Funktionsfähige Monitoring-Lösung, detaillierte Evaluierung mit

Empfehlung, Projektdokumentation.

Vorgehensmodell: Wasserfallmodell

4 Projektziele

Das Projekt verfolgt folgende evaluierbare Ziele:

Hauptziel 1: Repräsentative Testumgebung

- 3 VMs erstellt und vernetzt (FTP Windows, Webserver Linux, Monitoring Linux)

- Alle Systeme funktionsfähig und Monitoring-bereit

Hauptziel 2: Monitoring-Konzept und Implementierung

- Monitoring-Konzept mit definierten Metriken erstellt

- Prometheus und Grafana installiert, konfiguriert und verbunden

- Exporters (node_exporter, windows_exporter, blackbox_exporter) auf allen

Systemen eingerichtet

Hauptziel 3: Zentrale Überwachung

- Host + 3 VMs überwacht (CPU, RAM, Disk, Netzwerk)

- Dienstverfügbarkeit FTP/Web geprüft

- Mind. 20 Metriken erfasst

- 2 individuelle Grafana-Dashboards erstellt

Hauptziel 4: Alarmierung

- Alert Manager konfiguriert

- E-Mail-Benachrichtigung eingerichtet

- 4 Alert-Regeln definiert (CPU, Disk, Dienst-Ausfall, Host down)

Hauptziel 5: Evaluierung

- Detaillierter Vergleich Prometheus/Grafana vs. PRTG

- Bewertung: Einrichtungsaufwand, Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität,

Alarmierung, Kosten

- Handlungsempfehlung für IT-Abteilung

Evaluierbarkeit:

✓ Alle 3 VMs laufen 48h stabil

✓ Prometheus sammelt Metriken von 4 Systemen (Host + 3 VMs)

✓ Grafana zeigt alle Metriken in Dashboards an

✓ Simulierter Ausfall löst binnen 5 Min. E-Mail aus

✓ Evaluierung mit Empfehlung liegt vor

✓ Dokumentation vollständig

5 Projektumfeld

Das Projekt wird als internes Projekt in der IT-Abteilung eines mittelständischen Dienstleistungsunternehmens durchgeführt. Auftraggeber ist der Ausbildungsbetrieb beziehungsweise die IT-Abteilung, während der Auszubildende die Rolle des Auftragnehmers übernimmt. Der Bezug zum Projekt besteht in der Virtualisierung und Optimierung der internen IT-Infrastruktur sowie in der Verbesserung der Überwachung der eingesetzten Systeme.

6 Auftraggeber und Auftragnehmer

Der Auftraggeber des Projektes ist die IT-Abteilung der Bissantz & Company GmbH mit Sitz in Nürnberg. Das Unternehmen ist ein mittelständisches Dienstleistungsunternehmen und tätig im Bereich Business Intelligence, Analyse- und Reporting-Lösungen. Die IT-Abteilung ist für den Betrieb, die Wartung und Weiterentwicklung der internen IT-Infrastruktur verantwortlich.

Der Auftragnehmer ist der Auszubildende zum Fachinformatiker für Systemintegration, der das Projekt im Rahmen seiner Ausbildung eigenständig plant, umsetzt und dokumentiert. Der Bezug zum Projekt besteht in der Virtualisierung und Optimierung der internen IT-Infrastruktur sowie in der Einführung eines zentralen Monitoring-Systems zur Überwachung der eingesetzten Systeme.

7 Projektphasen mit Zeitplanung

Projektplanungsphase: 9 Std.

- Projektinitialisierung und Zieldefinition                            			 2 Std.

- Ist-Analyse PRTG (aktuelle Metriken, Schwachstellen, Kosten)       	 2 Std.

- Soll-Konzept: Monitoring-Strategie, Metrik-Auswahl, Dashboard-Design  3 Std.

- Recherche Prometheus/Grafana/Exporters                                 		1 Std.

- Zeit- und Ressourcenplanung                                            			1 Std.

Realisierungsphase: 20 Std.

- Erstellung und Konfiguration von 3 VMs                                		 3 Std.

- Installation Serverdienste (FTP, Webserver)                           		 2 Std.

- Installation Linux-VM für Prometheus/Grafana                          		 1 Std.

- Installation und Konfiguration Prometheus                             		 2,5 Std.

- Installation und Konfiguration Grafana                                 		 2 Std.

- Installation Exporters auf allen Systemen                              		 2 Std.

- Konfiguration Metriken und Scrape-Targets                              		 1,5 Std.

- Erstellung individueller Grafana-Dashboards                            		 3 Std.

- Konfiguration Alert Manager und Alert-Regeln                           		 2 Std.

- Einrichtung E-Mail-Benachrichtigung                                    		 1 Std.

Projektabschluss: 11 Std.

- Funktions- und Ausfalltests                                           			 2 Std.

- Detaillierte Evaluierung Prometheus/Grafana vs. PRTG                  	 4 Std.

- Erstellung Projektdokumentation                                       			 3,5 Std.

- Soll-/Ist-Vergleich                                                    				 0,5 Std.

- Projektübergabe und Präsentation der Empfehlung                        	 1 Std.

8 Alternativen und Entscheidungsbegründung

Geprüfte Alternativen:

- PRTG Network Monitor (aktuell): Kommerzielle Lösung, einfach konfigurierbar,

aber lizenzpflichtig mit steigenden Kosten

- Zabbix: Umfangreiche Open-Source-Lösung, aber komplex in Einrichtung (Risiko

für 40h-Projekt)

- Netdata: Echtzeit-Monitoring einzelner Hosts, nicht für zentrales Monitoring

geeignet

- Nagios/Icinga: Klassische Tools, aufwendig zu konfigurieren, unflexible

Visualisierung

Entscheidung: Prometheus + Grafana

Prometheus: Moderne Open-Source-Lösung, kostenlos, flexibel, für IT-

Infrastrukturen optimiert. Grafana: Leistungsstarke Visualisierung, anpassbare

Dashboards. Die Kombination ist etabliert, gut dokumentiert und bietet

vergleichbare oder überlegene Funktionalität gegenüber PRTG – ohne Lizenzkosten.

Prometheus/Grafana ermöglicht praxisnahe Evaluierung einer kosteneffizienten

PRTG-Alternative.

9 Datenschutz und Datensicherheit

Die virtuelle IT-Infrastruktur und das Monitoring-System werden ausschließlich intern betrieben. Alle Systeme sind in einem geschützten Netzwerk der IT-Abteilung der Bissantz & Company GmbH installiert, sodass kein externer Zugriff möglich ist.

Zugriff auf die Monitoring-Daten erfolgt nur über autorisierte Benutzerkonten, und sensible Informationen wie Login-Daten oder Serverkonfigurationen werden verschlüsselt gespeichert. Die Alarm- und Benachrichtigungsfunktionen sind so konfiguriert, dass nur relevante Informationen an die IT-Abteilung gesendet werden.

Damit wird sichergestellt, dass sowohl die Verfügbarkeit der Systeme als auch der Schutz der Daten jederzeit gewährleistet sind. Diese Maßnahmen berücksichtigen die Grundsätze der Datensicherheit und des Datenschutzes im Unternehmen und erfüllen die Anforderungen an ein verantwortungsvolles IT-Management.

10 Qualitätssicherung

Begleitend:

Nach jeder VM-Einrichtung: Funktionstest der Dienste und Netzwerkerreichbarkeit.

Während Prometheus/Grafana-Installation: Schrittweise Prüfung der Exporter,

Metrik-Übertragung und Dashboard-Visualisierung.

Abschließend:

Funktionstests:

- Metrik-Erfassung von 4 Systemen (Host + 3 VMs)

- Grafana-Dashboards zeigen alle Metriken korrekt

- Alert-Regeln funktionieren

Ausfalltests:

- VM-Stopp → E-Mail binnen 5 Min.

- Hohe CPU-Last → Alert ausgelöst

- Dienst-Ausfall → Blackbox-Exporter erkennt Ausfall

- Geringe Disk-Kapazität → Alert ausgelöst

Evaluierung:

Vergleich Prometheus/Grafana vs. PRTG: Einrichtungsaufwand, Benutzerfreundlichkeit,

Dashboard-Flexibilität, Alarmierung, Kostenersparnis. Empfehlung für IT-Abteilung.