Sommerprüfung 2026

Ausbildungsberuf

Fachinformatiker/in Systemintegration

Prüfungsbezirk

Nürnberg für Mittelfranken

Herr Ioannis Kiourtzidis

Prüflingsnummer: 15817503

E-Mail: kiourzidis.jiannis@gmail.com, Telefon: +49 176 57933847

Ausbildungsbetrieb: Bissantz und Company GmbH

Projektbetreuer: Herr Onur Dervis

Email: onur.dervis@bissantz.de, Telefon: +49 911 935536-536

Thema der Projektarbeit

Aufbau einer virtuellen IT-Infrastruktur zur Implementierung eines zentralen Monitoring-Systems

Abgabedatum:

1 Thema der Projektarbeit

Aufbau einer virtuellen IT-Infrastruktur zur Implementierung eines zentralen Monitoring-Systems

2 Geplanter Bearbeitungszeitraum

Beginn: Datum

Ende: Datum

3 Projektbeschreibung

Im Unternehmen werden derzeit mehrere physische Systeme für unterschiedliche Aufgaben betrieben (FTP-Server, Webserver, Test-Clients). In regelmäßigen Abständen von etwa drei bis fünf Jahren wird neue Hardware angeschafft, wodurch noch funktionsfähige Geräte außer Betrieb genommen und entsorgt werden. Dies führt zu einem erhöhten Hardwareeinsatz, eingeschränkter Flexibilität sowie zur Entstehung von unnötigem Elektroschrott. Zusätzlich fehlt ein zentrales Monitoring-System, wodurch Systemausfälle erst verzögert erkannt werden.

Projektumfang:

Virtualisierte Systeme / Serverdienste:

- FTP-Server

- Webserver

- Grafana-Monitoring-Server

- Windows-Testclient für Test- und Monitoring-Zwecke

Nicht virtualisierte Bereiche:

- Host-Rechner (Windows Server 2022) zur Virtualisierung der VMs

- Physische Netzwerkkomponenten (Switches, Router)

Technische Einschränkungen:

- Hardware-Limits des Host-PCs (CPU, RAM, Festplattenplatz)

- PRTG Free-Version limitiert die Anzahl der Sensoren auf 100

- Software-Versionen müssen mit Windows Server 2022 kompatibel sein

- Lizenzvorgaben für kommerzielle Software

Ziel des Projektes ist es, bestehende Systeme auf eine virtualisierte IT-Infrastruktur zu migrieren und dadurch den Bedarf an physischer Hardware zu reduzieren. Durch den Einsatz virtueller Maschinen soll die IT-Infrastruktur flexibler, wartungsärmer und nachhaltiger gestaltet werden. Zusätzlich soll die Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit der virtualisierten Systeme durch ein zentrales Monitoring-System sichergestellt werden, welches den Zustand der Systeme überwacht und Störungen frühzeitig erkennt.

Die Aufgabe des Auszubildenden besteht in der Planung, Umsetzung und Dokumentation der Virtualisierung sowie in der Implementierung eines Monitoring-Systems. Nach Abschluss des Projektes wird dem Auftraggeber eine funktionsfähige virtuelle IT-Infrastruktur inklusive Monitoring-Lösung sowie eine entsprechende Projektdokumentation übergeben. Das Projekt folgt einem phasenorientierten Vorgehensmodell (Wasserfallmodell).

4 Projektziele

Das Projekt verfolgt folgende evaluierbare Ziele:

Hauptziel 1: Reduzierung physischer Hardware

- Mindestens 2 von 3 physischen Servern werden durch Virtualisierung ersetzt

- Nur noch 1 Host-System statt 3 separate Server im Betrieb

Hauptziel 2: Vollständige Virtualisierung der Test- und Entwicklungssysteme

- FTP-Server als VM produktiv im Einsatz

- Webserver als VM produktiv im Einsatz

- Windows-Testclient als VM funktionsfähig

- PRTG-Server als VM funktionsfähig

→ Alle 4 Systeme laufen stabil als virtuelle Maschinen

Hauptziel 3: Zentrales Monitoring implementiert

- PRTG Network Monitor überwacht alle 4 VMs

- Mindestens 50 Sensoren sind aktiv konfiguriert

- Automatische E-Mail-Benachrichtigung bei Systemausfällen eingerichtet

- Monitoring-Dashboard ist für IT-Abteilung zugänglich

Evaluierbarkeit:

Das Projekt ist erfolgreich, wenn:

- Alle 4 VMs ohne Absturz über einen Testzeitraum von 48 Stunden laufen

- PRTG alle konfigurierten Sensoren erfolgreich überwacht

- Bei simuliertem VM-Ausfall eine E-Mail-Benachrichtigung eintrifft

- Die Projektdokumentation vollständig übergeben wurde

5 Projektumfeld

Das Projekt wird als internes Projekt in der IT-Abteilung eines mittelständischen Dienstleistungsunternehmens durchgeführt. Auftraggeber ist der Ausbildungsbetrieb beziehungsweise die IT-Abteilung, während der Auszubildende die Rolle des Auftragnehmers übernimmt. Der Bezug zum Projekt besteht in der Virtualisierung und Optimierung der internen IT-Infrastruktur sowie in der Verbesserung der Überwachung der eingesetzten Systeme.

6 Auftraggeber und Auftragnehmer

Der Auftraggeber des Projektes ist die IT-Abteilung der Bissantz & Company GmbH mit Sitz in Nürnberg. Das Unternehmen ist ein mittelständisches Dienstleistungsunternehmen und tätig im Bereich Business Intelligence, Analyse- und Reporting-Lösungen. Die IT-Abteilung ist für den Betrieb, die Wartung und Weiterentwicklung der internen IT-Infrastruktur verantwortlich.

Der Auftragnehmer ist der Auszubildende zum Fachinformatiker für Systemintegration, der das Projekt im Rahmen seiner Ausbildung eigenständig plant, umsetzt und dokumentiert. Der Bezug zum Projekt besteht in der Virtualisierung und Optimierung der internen IT-Infrastruktur sowie in der Einführung eines zentralen Monitoring-Systems zur Überwachung der eingesetzten Systeme.

7 Projektphasen mit Zeitplanung

Projektplanungsphase: 8 Std.

- Projektinitialisierung und Zieldefinition 2 Std.

- Ist-Analyse der bestehenden IT-Infrastruktur 2 Std.

- Erstellung des Soll-Konzeptes für die virtuelle IT-Infrastruktur 3 Std.

- Zeit- und Ressourcenplanung 1 Std.

Realisierungsphase: 22 Std.

- Installation von Windows Server 2022 auf dem Host-System 2 Std.

- Einrichtung und Konfiguration der Hyper-V-Rolle 2 Std.

- Planung und Einrichtung des virtuellen Netzwerks 2 Std.

- Erstellung und Grundkonfiguration der virtuellen Maschinen 4 Std.

- Installation und Konfiguration der Serverdienste (FTP-Server, Webserver) 4 Std.

- Installation und Grundkonfiguration von PRTG Network Monitor 3 Std.

- Einrichtung und Konfiguration der Monitoring-Sensoren 3 Std.

- Einrichtung der E-Mail-Benachrichtigung und Alarmierungsregeln 2 Std.

Projektabschluss: 10 Std.

- Durchführung von Funktions- und Ausfalltests 2 Std.

- Erstellung der Projektdokumentation 5 Std.

- Soll- / Ist-Vergleich 1 Std.

- Projektübergabe 1 Std.

- Fazit und Projektabschluss 1 Std.

Alternativen und Entscheidungsbegründung

Für die Überwachung der virtualisierten IT-Infrastruktur wurden mehrere Monitoring-Lösungen geprüft. Zu den möglichen Alternativen zählen:

- FOG-Project: Dieses Tool ist primär für die automatisierte Bereitstellung von Betriebssystemen und Images ausgelegt und eignet sich daher nur eingeschränkt für ein zentrales Monitoring.

- Zabbix: Zabbix bietet umfangreiche Monitoring-Funktionen, ist jedoch deutlich komplexer in der Einrichtung und Konfiguration, was für die begrenzte Projektlaufzeit ein Risiko darstellen würde.

- Netdata: Netdata ist vor allem für die Überwachung einzelner Hosts ausgelegt und bietet nicht alle benötigten Funktionen für ein zentrales Monitoring der gesamten virtuellen Umgebung.

- Munin: Munin erlaubt die Überwachung von Systemressourcen, bietet jedoch nur eingeschränkte Alarm- und Benachrichtigungsfunktionen „out of the box“, die für das Projektziel notwendig wären.

- SolarWinds Network Performance Monitor (NPM): Diese Lösung ist für große Unternehmen konzipiert und lizenzpflichtig, wodurch der Einsatz im Rahmen des Projektes weder kosteneffizient noch praktikabel ist.

Nach Abwägung der Funktionen, des Aufwands für Einrichtung und Konfiguration sowie der Projektziele wurde PRTG Network Monitor ausgewählt. PRTG erfüllt alle Anforderungen an ein zentrales Monitoring-System, ist leicht konfigurierbar, ermöglicht die Überwachung von Host-Ressourcen, Diensten und Netzwerken sowie die Einrichtung von Alarmierungs- und Benachrichtigungsregeln. Die Entscheidung für PRTG stellt sicher, dass die virtualisierte IT-Infrastruktur effizient überwacht werden kann und Ausfälle oder Probleme frühzeitig erkannt werden.

9 Datenschutz und Datensicherheit

Die virtuelle IT-Infrastruktur und das Monitoring-System werden ausschließlich intern betrieben. Alle Systeme sind in einem geschützten Netzwerk der IT-Abteilung der Bissantz & Company GmbH installiert, sodass kein externer Zugriff möglich ist.

Zugriff auf die Monitoring-Daten erfolgt nur über autorisierte Benutzerkonten, und sensible Informationen wie Login-Daten oder Serverkonfigurationen werden verschlüsselt gespeichert. Die Alarm- und Benachrichtigungsfunktionen sind so konfiguriert, dass nur relevante Informationen an die IT-Abteilung gesendet werden.

Damit wird sichergestellt, dass sowohl die Verfügbarkeit der Systeme als auch der Schutz der Daten jederzeit gewährleistet sind. Diese Maßnahmen berücksichtigen die Grundsätze der Datensicherheit und des Datenschutzes im Unternehmen und erfüllen die Anforderungen an ein verantwortungsvolles IT-Management.

10 Qualitätssicherung

Die Qualitätssicherung erfolgt begleitend während der Umsetzung sowie abschließend in der Testphase.
Nach der Einrichtung der virtuellen Maschinen werden alle Systeme auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft. Dabei wird kontrolliert, ob die einzelnen Serverdienste wie der FTP-Server und der Webserver ordnungsgemäß arbeiten und im Netzwerk erreichbar sind.

Zusätzlich wird das Monitoring-System PRTG getestet, indem die Überwachung der Systemressourcen, der Netzwerkverfügbarkeit sowie der Dienste geprüft wird. Zur Sicherstellung der Alarmierungsfunktion werden Fehler- und Ausfallszenarien simuliert, um zu überprüfen, ob entsprechende Benachrichtigungen korrekt per E-Mail versendet werden.

Durch diese Maßnahmen wird sichergestellt, dass die virtuelle IT-Infrastruktur stabil betrieben werden kann und das Monitoring-System die definierten Projektziele erfüllt.